Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“Aprueba - APP”

[APT-APAPP ]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/09/2026 | Versión inicial del Product Backlog y Sprint Backlog 1 | Equipo Aprueba APP |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_003D |
| Proyecto (Nombre) | Equipo Aprueba APP |
| Fecha de Inicio | 10 de Agosto, 2026 |
| Fecha de Término | - |
| Patrocinador principal | Alloexcentric |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.709.526-3 | Camilo Bernal | ca.bernal@duocuc.cl |
| 21.416.934-7 | Javiera Villablanca | javi.villablanca@duocuc.cl |
| 21.646.317-K | Claudio Valverde | cl.valverde@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”

Para estimar los Story Points de cada historia, el equipo utilizó la técnica de Planning Poker con escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Cada integrante estimó de forma independiente el esfuerzo relativo de la historia y, en caso de diferencias, el equipo discutió los supuestos hasta llegar a un valor final.

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-E01-01 | Como alumno, necesito registrarme con mi correo y una contraseña, con la finalidad de poder crear mi cuenta y acceder a la plataforma. | 5 |
| HU-E01-02 | Como alumno, necesito iniciar sesión con mi cuenta de Google, con la finalidad de acceder rápido a la plataforma sin crear una contraseña nueva. | 3 |
| HU-E01-03 | Como alumno, necesito recuperar mi contraseña, con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta si la olvido. | 3 |
| HU-E01-04 | Como alumno, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder a mi cuenta y a mi práctica de forma segura. | 3 |
| HU-E01-05 | Como alumno, necesito cerrar mi sesión, con la finalidad de proteger mi cuenta cuando uso un dispositivo compartido. | 2 |
| HU-E01-06 | Como alumno, necesito editar los datos de mi perfil (nombre), con la finalidad de mantener mi información actualizada. | 3 |
| HU-E02-01 | Como alumno, necesito practicar preguntas filtradas por asignatura, con la finalidad de prepararme en las áreas de la PAES que más necesito reforzar. | 8 |
| HU-E02-02 | Como alumno, necesito ver la retroalimentación inmediata después de responder una pregunta, con la finalidad de saber si mi respuesta fue correcta y por qué. | 5 |
| HU-E02-03 | Como alumno, necesito ver mi historial de respuestas por asignatura, con la finalidad de revisar mi desempeño en sesiones anteriores. | 5 |
| HU-E03-01 | Como generador de contenido, necesito crear una nueva pregunta con alternativas y respuesta correcta, con la finalidad de ampliar el banco de preguntas disponible para los alumnos. | 8 |
| HU-E03-02 | Como generador de contenido, necesito generar preguntas asistidas por IA a partir de un tema y nivel de dificultad, con la finalidad de acelerar la creación de contenido nuevo para el banco de preguntas. | 13 |
| HU-E03-03 | Como generador de contenido, necesito revisar y aprobar o rechazar preguntas antes de publicarlas, con la finalidad de asegurar la calidad del banco de preguntas PAES. | 8 |
| HU-E04-01 | Como alumno, necesito ganar medallas al cumplir metas de práctica, con la finalidad de mantenerme motivado durante mi preparación. | 5 |
| HU-E04-02 | Como alumno, necesito ver mi progreso por asignatura y habilidad en un dashboard, con la finalidad de identificar mis fortalezas y debilidades antes de la PAES. | 5 |
| HU-E05-01 | Como alumno, necesito suscribirme a un plan de pago mediante tarjeta, con la finalidad de acceder a las funcionalidades premium de la plataforma. | 8 |
| HU-E05-02 | Como alumno, necesito gestionar o cancelar mi suscripción activa, con la finalidad de tener control sobre mis pagos y renovaciones. | 5 |
| HU-E05-03 | Como alumno con plan gratuito, necesito que el sistema me indique qué funcionalidades requieren plan premium, con la finalidad de saber qué beneficios obtengo al suscribirme. | 5 |
| HU-E06-01 | Como visitante, necesito conocer los planes y beneficios de Aprueba desde la landing page, con la finalidad de decidir si me registro en la plataforma. | 3 |
| HU-E06-02 | Como alumno nuevo, necesito pasar por un flujo de onboarding la primera vez que ingreso a la app, con la finalidad de entender cómo usar la plataforma antes de empezar a practicar. | 5 |
| HU-E07-01 | Como alumno, necesito unirme a un grupo de estudio mediante un código de invitación, con la finalidad de practicar junto a otros compañeros que rinden la PAES. | 3 |
| HU-E07-02 | Como alumno, necesito ver un ranking de práctica dentro de mi grupo de estudio, con la finalidad de comparar mi avance con el de mis compañeros de grupo. | 5 |
| HU-E07-03 | Como alumno, necesito crear un grupo de estudio y obtener un código de invitación, con la finalidad de invitar a mis compañeros a practicar juntos. | 5 |
| HU-E08-01 | Como equipo de desarrollo, necesito almacenar las credenciales de forma segura y no guardar datos de tarjeta en el sistema, con la finalidad de proteger la información sensible ante accesos no autorizados. | 3 |
| HU-E08-02 | Como equipo de desarrollo, necesito implementar control de acceso basado en roles (alumno y generador de contenido), con la finalidad de que cada usuario solo acceda a las funciones que le corresponden. | 5 |
| HU-E08-03 | Como equipo de desarrollo, necesito un pipeline de CI/CD con ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción, con la finalidad de desplegar cambios de forma segura, rápida y sin afectar a los usuarios. | 8 |
| HU-E08-04 | Como equipo de desarrollo, necesito pruebas automatizadas sobre la lógica de corrección de respuestas y cálculo de progreso, con la finalidad de evitar errores que afecten la evaluación del alumno. | 5 |
| HU-E08-05 | Como equipo de desarrollo, necesito registrar logs y monitorear la disponibilidad de los servicios de pago e IA, con la finalidad de detectar y resolver fallas rápidamente. | 5 |
| HU-E08-06 | Como equipo de desarrollo, necesito respaldos automáticos periódicos de la base de datos, con la finalidad de poder recuperar la información ante una pérdida de datos. | 3 |
| Total Product Backlog |  | 144 |

Patrón de comparación

Técnica utilizada es planning Poker con escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). El equipo completo estima en conjunto cada historia de usuario, votando de forma simultánea con las cartas de la escala y discutiendo las diferencias hasta llegar a un acuerdo. se utilizó HU-E01-03 "Recuperar contraseña" como historia base de 3 puntos, por tratarse de un flujo simple y acotado: un formulario, un correo de recuperación, 2 escenarios de aceptación y una integración estándar con un servicio de envío de correo. A partir de esa referencia, el resto de las historias se compararon de forma relativa según tres factores: complejidad técnica, esfuerzo e incertidumbre. 2 o 3 puntos: historias de complejidad similar o menor a la referencia, como formularios simples, integraciones estándar (por ejemplo, Google Sign-In) y pantallas informativas. 5 puntos: historias que manejan datos y cálculos (historial, dashboard, ranking, medallas), reglas de acceso o tareas técnicas transversales (roles, pruebas, monitoreo). 8 puntos: historias de mayor complejidad o riesgo, como el motor de práctica, la gestión y revisión del banco de preguntas, los pagos con Stripe y el pipeline CI/CD. 13 puntos: la generación de preguntas asistida por IA, por su alta incertidumbre y su dependencia de un servicio externo.

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-E01-01 | Como alumno, necesito registrarme con mi correo y una contraseña, con la finalidad de poder crear mi cuenta y acceder a la plataforma. | 5 |
| HU-E01-02 | Como alumno, necesito iniciar sesión con mi cuenta de Google, con la finalidad de acceder rápido a la plataforma sin crear una contraseña nueva. | 3 |
| HU-E01-03 | Como alumno, necesito recuperar mi contraseña, con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta si la olvido. | 3 |
| HU-E01-04 | Como alumno, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder a mi cuenta y a mi práctica de forma segura. | 3 |
| HU-E01-05 | Como alumno, necesito cerrar mi sesión, con la finalidad de proteger mi cuenta cuando uso un dispositivo compartido. | 2 |
| HU-E01-06 | Como alumno, necesito editar los datos de mi perfil (nombre), con la finalidad de mantener mi información actualizada. | 3 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-E01-01 | T1 | Diseñar e implementar el formulario de registro (correo y contraseña) en Flutter y React, con validaciones de formato. | 6 |
| HU-E01-01 | T2 | Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register (creación de cuenta, validación de correo duplicado y de requisitos de contraseña). | 8 |
| HU-E01-01 | T3 | Ejecutar pruebas de QA de los 3 escenarios de aceptación (registro exitoso, correo ya registrado, contraseña insegura). | 4 |
| HU-E01-02 | T1 | Integrar el botón "Ingresar con Google" y el flujo OAuth con Firebase Auth en la app y el sitio web. | 6 |
| HU-E01-02 | T2 | Implementar la validación del token de Google en el backend y la emisión del JWT (access/refresh) del alumno. | 6 |
| HU-E01-02 | T3 | Ejecutar pruebas de QA de inicio de sesión exitoso y de cancelación del flujo de Google. | 3 |
| HU-E01-03 | T1 | Implementar la pantalla "olvidé mi contraseña" y el flujo de ingreso de correo en la app y el sitio web. | 4 |
| HU-E01-03 | T2 | Implementar el endpoint de envío de correo de recuperación y la validación del token de reseteo de contraseña. | 6 |
| HU-E01-03 | T3 | Ejecutar pruebas de QA de envío de correo de recuperación y del caso de correo no registrado. | 3 |
| HU-E01-04 | T1 | Diseñar e implementar el formulario de inicio de sesión (correo y contraseña) en Flutter y React, con validaciones de formato. | 4 |
| HU-E01-04 | T2 | Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login (validación de credenciales y emisión del JWT access/refresh). | 6 |
| HU-E01-04 | T3 | Ejecutar pruebas de QA de los 2 escenarios de aceptación (inicio de sesión exitoso, credenciales incorrectas). | 3 |
| HU-E01-05 | T1 | Implementar el cierre de sesión (invalidar token) en la app y el sitio web. | 3 |
| HU-E01-05 | T2 | Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/logout y la protección de rutas que requieren sesión activa. | 4 |
| HU-E01-05 | T3 | Ejecutar pruebas de QA de los 2 escenarios de aceptación (cierre de sesión exitoso, acceso sin sesión). | 2 |
| HU-E01-06 | T1 | Diseñar e implementar la pantalla de edición de perfil (nombre) en Flutter y React. | 4 |
| HU-E01-06 | T2 | Implementar el endpoint PUT /api/v1/users/profile con validación del campo obligatorio. | 5 |
| HU-E01-06 | T3 | Ejecutar pruebas de QA de los 2 escenarios de aceptación (actualización exitosa, dato obligatorio vacío). | 2 |
|  |  | Total de horas Sprint 1 | 79 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: