Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“Aprueba - App”

[APT-APAPP ]

Fecha:[dd/mm/aaaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Versión inicial del documento de épicas e historias de usuario | Equipo Aprueba APP |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_003D |
| Proyecto (Nombre) | Aprueba - App |
| Fecha de Inicio | 10 de Agosto, 2026 |
| Fecha de Término | - |
| Patrocinador principal | Alloexcentric |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.709.526-3 | Camilo Bernal | ca.bernal@duocuc.cl |
| 21.416.934-7 | Javiera Villablanca | javi.villablanca@duocuc.cl |
| 21.646.317-K | Claudio Valverde | cl.valverde@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “ Aprueba - App”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E01 | Autenticación y Gestión de Cuenta |
| E02 | Práctica de Preguntas PAES |
| E03 | Generador de Preguntas |
| E04 | Gamificación y Seguimiento de Progreso |
| E05 | Suscripción y Pagos |
| E06 | Landing Page y Onboarding |
| E07 | Grupos de Estudio |
| E08 | Infraestructura, seguridad y calidad |

# Priorización de Épicas

Para la priorización se utilizó la técnica MoSCoW combinada con la ruta crítica de los 10 sprints del proyecto. Es decir, una épica sube de prioridad si otras dependen de ella para funcionar. Must Have (Alta): épicas sin las cuales el producto no puede usarse ni demostrarse. Se desarrollan en los primeros sprints porque el resto depende de ellas: sin cuenta no hay alumno (E01), sin preguntas no hay contenido (E03) y sin práctica no hay producto (E02). También se incluye la base de seguridad y control de acceso (E08). Should Have (Media): épicas que agregan mucho valor y diferencian al producto, pero que dependen de que lo esencial ya funcione. Gamificación y progreso (E04) usa los datos de la práctica. Suscripción y pagos (E05) necesita cuentas creadas. La landing page y el onboarding (E06) mejoran la captación y el primer uso. Si el tiempo se acorta, se recortan después de los Must. Could Have (Baja): épicas deseables que no afectan el funcionamiento central. Los grupos de estudio (E07) dependen de cuentas y de datos de práctica, y son lo primero que se posterga sin comprometer el proyecto.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E01 | Autenticación y Gestión de Cuenta | Must |
| E02 | Práctica de Preguntas PAES | Must |
| E03 | Generador de Preguntas | Must |
| E04 | Gamificación y Seguimiento de Progreso | Should |
| E05 | Suscripción y Pagos | Should |
| E06 | Landing Page y Onboarding | Should |
| E07 | Grupos de Estudio | Could |
| E08 | Infraestructura, Seguridad y Calidad | Must |

# Definición de Historias de Usuario

Historias de Usuario

Épica E01 — Autenticación y Gestión de Cuenta

Épica E02 — Práctica de Preguntas PAES

Épica E03 — Generador de Preguntas

Épica E04 — Gamificación y Seguimiento de Progreso

Épica E05 — Suscripción y Pagos

Épica E06 — Landing Page y Onboarding

Épica E07 — Grupos de Estudio

Épica E08 — Infraestructura, seguridad y calidad