Plan de Pruebas

[Nombre del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/09/26 | Elaboración inicial del Plan de Pruebas para el ecosistema Aprueba APP (Fase 2). | Camilo Bernal, Javiera Villablanca, Claudio Valverde |

Información del Proyecto

| Organización | Alloxentric |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | Aprueba App |
| Fecha de Inicio | 07/09/26 |
| Fecha de Término | 09/11/26 |
| Patrocinador principal | Alloxentric |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.709.526-3 | Camilo Bernal | ca.bernal@duocuc.cl |
| 21.416.934-7 | Javiera Villablanca | javi.villablanca@duocuc.cl |
| 21.646.317-k | Claudio Valverde | cl.valverde@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Módulos de Software dentro del alcance: - App Móvil del Alumno (aprueba_app/ en Flutter). - Sitio Web del Alumno (aprueba_student_web/ en React 18). - Generador de Preguntas (aprueba_generator_web/ en React 18). - Landing Page estática (aprueba_landing/). - Backend REST API (/api/v1 en Node.js/Express). Módulos fuera del alcance: - Consola de administración (aprueba_admin_web/), excluida formalmente de la planificación del proyecto. - Pasarela bancaria productiva de Stripe (se ejecutan pruebas exclusivamente en modo Sandbox/Test). Requisitos del ambiente de pruebas: - Suite de emuladores locales (Firebase Local Emulator Suite) para Authentication y Cloud Firestore. - Conectividad a Stripe Test Environment vía API Keys restringidas. Documentación Referenciada: - Documento de Arquitectura de Software (DAS) v1.0. - Documento de Épicas e Historias de Usuario. - Documento de Requerimientos de Desarrollo. - Catálogo de Endpoints REST /api/v1 y banco de ~1.300 preguntas JSON de la PAES.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

Aprueba App es una solución freemium multiplataforma orientada a la preparación intensiva de estudiantes para la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) en Chile. El ecosistema se compone de una aplicación móvil en Flutter y una plataforma web en React que permiten resolver ensayos, obtener retroalimentación explicativa inmediata, medir avances por habilidad y desbloquear reconocimientos mediante gamificación. La arquitectura implementa persistencia híbrida, facilitando la ejecución de ensayos sin conexión en la app móvil mediante una base de datos local SQLite (Drift) y sincronización con Cloud Firestore. Paralelamente, incluye una consola web para docentes y administradores pedagógicos que automatiza la calibración curricular y la redacción de nuevos reactivos mediante asistencia de modelos de Inteligencia Artificial (LLM).

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Módulo de Identidad y Autenticación: Registro de postulantes, inicio de sesión por correo electrónico y autenticación por SMS/Firebase Auth, así como la expiración y validación de tokens JWT. Módulo de Práctica y Ensayos PAES: Ingesta y visualización de preguntas oficiales, selección de alternativas, temporización de ensayos y cálculo algorítmico de puntajes con retroalimentación instantánea. Módulo de Modo Offline y Sincronización: Persistencia local de ensayos en SQLite/Drift dentro del cliente Flutter y encolamiento de resultados para sincronización asíncrona hacia Firestore al recuperar la red. Módulo de Gamificación y Medallas: Evaluación de reglas de negocio para la entrega de medallas (Bronze, Silver, Gold, Diamond, Platinum) y actualización de marcadores. Módulo de Pasarela de Pagos (Stripe Sandbox): Suscripción a planes de práctica, manejo de elementos tokenizados de pago y recepción de eventos mediante webhooks. Módulo Generador de Contenido Curricular con IA: Formulación asistida de reactivos pedagógicos, previsualización técnica y flujo de aprobación curricular para docentes. |  |
| Objetivos de las pruebas | Validar que la entrega de bloques de preguntas por la API REST y el cálculo de puntajes cumplan con tiempos de respuesta inferiores a 400 ms. Garantizar cero pérdida de datos durante la resolución de ensayos en dispositivos móviles frente a caídas repentinas de señal o modo avión. Constatar que las restricciones de seguridad y roles (RBAC) bloqueen el acceso a rutas protegidas a usuarios sin perfil administrativo o docente. Verificar el comportamiento homogéneo de las respuestas del backend bajo la estructura Envelope Pattern { data, error, meta }. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | Core de Servicios y Autenticación: Verificación de endpoints base en Node.js/Express y emuladores de Firebase. Práctica y Gestión de Datos: Pruebas de consumo del banco de preguntas JSON y renderizado en clientes React y Flutter. Persistencia Offline y Resiliencia Móvil: Pruebas de interrupción de red en la app móvil con almacenamiento Drift. Gamificación y Pasarela de Pagos: Validación del cálculo de medallas y suscripciones en entorno de prueba de Stripe. Generación con IA y Validación Extremo a Extremo: Flujo integral docente, guardado curricular e integración final de todas las aplicaciones. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | Pruebas Unitarias: Evaluación de métodos de negocio aislados (conversión de escalas de puntaje PAES, lógica de medallas y formateadores de datos). Pruebas de Integración: Verificación de enlaces HTTP entre clientes y API, consumo de SDKs de Firebase Admin y endpoints de Stripe. Pruebas Funcionales (Caja Negra): Ejecución de flujos completos desde la perspectiva del alumno y del docente. Pruebas de Resiliencia / Offline: Validación de integridad en bases de datos SQLite locales ante fallas simuladas de conectividad. Pruebas de Seguridad: Comprobación de integridad de tokens JWT, claims de autorización y validación de firmas criptográficas en webhooks. |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Partición de Equivalencia: División de entradas de formularios (formatos de correo, contraseñas válidas, rangos de selección de reactivos). Análisis de Valores Límite: Comprobación de límites en temporizadores de ensayos, ensayos de 20 versus 65 preguntas y umbrales mínimos para obtención de medallas. Pruebas Basadas en Casos de Uso: Recorrido paso a paso de los escenarios CU-01 al CU-07 documentados en el DAS. Inyección de Errores de Red: Desconexión forzada de adaptadores Wi-Fi/datos móviles para validar captura de excepciones en el cliente Dio. |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | Product Owner (PO) / Líder UI/UX | Validar los criterios de aceptación en cada Sprint Review, asegurar la correcta aplicación de los tokens de diseño de la marca y aprobar formalmente las pruebas de aceptación de usuario. |
|  | Scrum Master / Backend & Integraciones | Levantar y mantener el ambiente local de emuladores, coordinar la resolución de bloqueos técnicos y validar pruebas de integración en controladores y rutas /api/v1. |
|  | QA Lead / Datos y Seguridad | Elaborar la matriz de casos de prueba, registrar y monitorear defectos en la bitácora, ejecutar pruebas de seguridad, verificar persistencia offline y certificar el cumplimiento de la Definition of Done (DoD). |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Requisitos de Software: - Sistema Operativo: Windows 11 / Ubuntu Linux (WSL2) / macOS. - Runtime de Backend: Node.js versión LTS (>= 18.x) con Express y dependencias del proyecto. - Frameworks Cliente: Flutter SDK (>= 3.3.0) y React 18 con Vite. - Emulación y Base de Datos: Firebase Local Emulator Suite (Firestore en puerto 8080, Auth en puerto 9099). - Herramientas de Prueba API: Postman / Thunder Client para validación de contratos JSON. - Gestor de Base de Datos Local: SQLite Viewer / DB Browser para SQLite para inspeccionar tablas Drift en emuladores móviles. Requisitos de Hardware: - Memoria RAM: Mínimo 16 GB recomendados para soportar IDE, emulador móvil de Android/iOS y la suite de Firebase simultáneamente. - Procesador: CPU con soporte de virtualización habilitado (Intel VT-x o AMD-V). - Dispositivos Móviles: Al menos un dispositivo físico Android (versión 10+) y un dispositivo iOS para pruebas en terreno de conectividad rural/modo avión.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Adjuntar carta Gantt

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discrepancias en el formato de los archivos JSON del banco oficial de preguntas. | Significativo | Moderada | Implementar validadores de esquema de datos antes de cargar reactivos al backend. | Filtrar y cargar un subconjunto verificado de preguntas para no frenar las pruebas de interfaz. |
| Inconsistencias al sincronizar ensayos resueltos offline hacia Firestore. | Alto | Moderada | Utilizar marcas de tiempo (timestamps UTC) e identificadores UUID generados en el cliente. | Registrar los ensayos fallidos en una bitácora local para reintentos manuales de sincronización. |
| Respuestas demoradas o agotamiento de cuotas al probar la API de Inteligencia Artificial. | Moderado | Alta | Establecer tiempos de espera (timeouts) cortos y limitar el número de llamadas concurrentes. | Utilizar respuestas simuladas (mock services) para verificar el flujo de interfaz docente. |
| Fallos de red o credenciales inválidas en el entorno de pruebas de Stripe. | Significativo | Baja | Centralizar variables de entorno protegidas (.env.test) y verificar el estado del servicio Sandbox. | Ejecutar pruebas locales mediante la herramienta de línea de comandos de Stripe (Stripe CLI). |
| Tiempo insuficiente para cubrir la totalidad de pruebas de regresión al cierre de la etapa. | Alto | Baja | Automatizar casos críticos de la API e incorporar pruebas continuas en cada cierre de sprint. | Concentrar la verificación manual en el flujo crítico del alumno: registro, práctica y guardado. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Marco formal que establece el alcance, objetivos, recursos, fechas y criterios de aceptación del proceso de aseguramiento de calidad. |
| Planilla de Casos de Prueba (Planilla Casos de Prueba_Template.xlsx) | Documento operativo que describe cada caso de prueba con identificador, precondiciones, pasos, datos de prueba, resultado esperado y estado. |
| Registro de Defectos (Registro Defectos.xlsx) | Registro centralizado para documentar no conformidades encontradas, indicando severidad, pasos de reproducción, responsable y estado de resolución. |
| Informe de Cierre de Pruebas | Documento final que resume métricas de ejecución, tasa de defectos detectados y resueltos, y la certificación formal para entrega del producto. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Ejecución de Pruebas: Ejecutar el 100% de los casos de prueba definidos para los módulos críticos (Autenticación, Práctica PAES, Modo Offline y Suscripciones). Tasa de Aprobación: Obtener un resultado favorable igual o superior al 95% en los casos de prueba ejecutados. Manejo de Defectos Críticos: 0 defectos abiertos clasificados con severidad "Bloqueante" o "Mayor" (no se toleran fallos que impidan guardar respuestas, caídas de la app ni cobros duplicados). Margen de Defectos Menores: Se admite un margen máximo de hasta 5 defectos menores o estéticos pendientes, siempre que no perjudiquen la experiencia ni la integridad del cálculo de puntajes. Validación de la DoD: Cumplimiento verificado de los criterios de la Definition of Done por parte del equipo Scrum y aprobación del Product Owner.

Glosario

BaaS (Backend as a Service): Servicios en la nube administrados que proporcionan infraestructura lista para autenticación y base de datos (Firebase). DoD (Definition of Done): Criterios pactados por el equipo para considerar formalmente terminada una funcionalidad dentro de un sprint. Drift: Biblioteca ORM para Dart y Flutter que permite gestionar bases de datos SQLite en almacenamiento local de manera reactiva y tipada. Envelope Pattern: Estructura unificada para respuestas HTTP { data, error, meta } que facilita el tratamiento estándar de datos y excepciones en el cliente. Firebase Local Emulator Suite: Herramienta local que emula los servicios de Firebase sin conexión a la nube ni costos de infraestructura. JWT (JSON Web Token): Formato estándar de token firmado para transmitir información de autenticación y roles de forma segura entre cliente y servidor. LLM (Large Language Model): Modelos de lenguaje masivo utilizados para asistir en la redacción y catalogación de reactivos de práctica. PAES: Prueba de Admisión a la Educación Superior en Chile. RBAC (Role-Based Access Control): Método para autorizar operaciones del sistema según los roles asignados al usuario (alumno, docente, administrador). Sandbox: Entorno aislado de pruebas provisto por Stripe para simular transacciones financieras con tarjetas ficticias sin transaccionar dinero real.